遵化市预算支出项目绩效评价报告

项目名称 冀财资环【2020】80号责任主体灭失矿山迹地综合治理

项目单位   遵化市自然资源和规划局

主管部门   遵化市自然资源和规划局

考评类型：

事前考评       事中考评       事后考评

考评方式：

部门（单位）绩效自评    财政部门组织考评

考评机构：

中介机构 部门（单位）考评组 财政考评组

2023年4月19日

遵化市财政局（制）

冀财资环【2020】80号责任主体灭失矿山迹地综合治理项目支出绩效评价报告

项目名称：冀财资环【2020】80号责任主体灭失矿山迹地综合治理项目

实施单位：遵化市自然资源和规划局

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二） 项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等	3

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况	7

（二）项目过程情况	7

（三）项目产出情况	8

（四）项目效益情况	8

五、主要经验及做法	9

冀财资环【2020】80号责任主体灭失矿山迹地综合治理项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

项目名称：冀财资环【2020】80号责任主体灭失矿山迹地综合治理项目

项目属性：续作项目

申请资金： 116.54万元

项目单位: 遵化市自然资源和规划局

主管部门：遵化市自然资源和规划局

资金用途：项目实施费

项目概况：根据冀财资环【2020】80号责任主体灭失矿山迹地综合治理文件， 结合遵化市实际，以“治理地灾、消除隐患、合理利用、改善环境”为目标，恢复采矿活动破坏的地质环境，解决矿山开采引起的矿山地质环境问题，通过遵化市公共资源交易中心政府采购，于2021 年 5月17日公开招标确定由唐山中地地质工程有限公司设计、河北中睿铧禹建设工程有限公司施工、唐山市金中方工程项目管理有限公司监理。2021年6月6日开始项目实施，于2022年10月12日通过专家验收。

治理区位于遵化市团瓢庄乡东李庄子村东北50m处，行政隶属于团瓢庄乡管辖，治理区北侧约300m处有首都环线高速(G95)通过，东侧约2.0km有张～唐铁路通过，东侧约2.5km有长深高速通过，西侧约200m处有033乡道通过，南侧约1.3km处有平东线通过。

## 项目绩效目标

做到项目决策合理，项目实施过程合规，项目产出指标达标。 按设计文件要求完成治理区全部的工程任务。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的：

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范、审批、实施、及后期管护等，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益；根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善计划和目标并加强项目管理，提高项目管理水平。

- 绩效评价的对象：

遵化市东李庄子村东北50米采矿矿山地质环境深度整治项目资金。

- 绩效评价的范围：

项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法等

1、绩效评价原则

项目资金使用本着节约的原则，严格成本控制。本次绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面，综合考察遵化市国土空间生态修复规划编制项目的完成情况、取得的成绩和效益，发现问题并提出有针对性的建议。

- 绩效评价指标体系：根据《遵化市财政局关于开展2020年度预算项目支出绩效自评管理办法》(遵财字[2021]3号)要求，结合项目特点，制定了符合该单位实际、操作性较强的项目绩效自评指标。

| 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 指 标 解 释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目目 标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（2分） | 6 | 6 |
|  | 决策过 程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（2分） | 4 | 4 |
|  |  | 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分）；申报、批复程序符合相关管理办法（2分）；项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
|  | 资金落 实 | 到位率 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（5分） | 5 | 3 |
|  |  | 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（5分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 5 | 2 |
| 过 程 | 资金管 理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
|  |  | 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
|  | 组织实 施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
|  |  | 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出指 标 | 培训学习人次（人） | 信息网络协调和指导工作量占计划量的比例 | 占85%得20分，占80%以上得18分，占75%以上得14分，占75%，以下得10分。 | 20 | 20 |
| 效果 | 效果指 标 | 通用设备运行（或应用软件）的满意率（%） | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总量的比率 | 100%得20分，95%以上得12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 20 | 19 |
|  |  | 档案检索时间节省率（%） | 项目实施前档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比率 | 95%得20分，90%以上得12分，85%以上得10分，85%以下得8分。 | 20 | 20 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 95 |

绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

- 绩效评价方法：

项目实施总结，竣工验收考核，指标体系评分标准打分，编制绩效评价报告。

## （三）绩效评价工作过程

项目绩效评价实施步骤：

- 召开座谈会。组织相关单位听取该项目实施的有关情况介绍。

（2)收集核查资料。收集该项目建设相关文件和项目建设单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，评审、验收等程序是否符合要求，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

- 走访调查。对我市机关团体、企事业单位及治理区乡镇政府走访调查，通过走访调查掌握满意度。

（4)得出评价结论，形成绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

该项目目标明确，专项用于遵化市东李庄子村东北50米采矿矿山地质环境深度整治项目经费，项目资金依据是国家、省、市文件要求，与唐山市周边县区进行询价，2021年度我局申请财政预算资金175.24万元，实际发生82.36万元，项目预算、资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的47%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。有效地监督管控项目的开展情况，保障项目顺利进行。

根综合评分项目绩效指标得分为95分，绩效评分为优秀。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

目标内容：项目目标明确、细化、量化（满分6  ，得分 6  ）

决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划； 根据需要制定中长期实施规划（满分4   ，得分4  ）

决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序 符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续（满分 5   ，得分 5  ）

资金到位率：计划到位175.24万元，实际到位82.36万元，到位率47%；（满分5   ，得分 3 ）

资金到位时效：资金未全部到位； 但未影响项目进度（满分 5  ，得分2   ）

## （二）项目过程情况

资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况（满分4    ，得分 4  ）

财务管理：资金管理、费用支出等制度 健全， 在项目实施过程中严格执行；会计核算 规范（满分 3   ，得分 3  ）

组织机构：机构健全、人员分工是否明确、责任到位.（满分 4   ，得分4   ）

管理制度： 建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度.（满分4    ，得分 4  ）

## （三）项目产出情况

数量指标：挂网喷播1.26万米2，养护1.26万米2，喷射混凝土护坡961米2，完成了全部设计工程内容 ，完成投资额175.24万元。（满分20   ，得分20   ）

质量指标：验收合格。（满分10   ，得分10   ）

时效指标：符合合同工期要求。（满分10    ，得分10   ）

综合评分项目绩效指标得分为95分，绩效评分为优秀。

## （四）项目效益情况

社会效益：矿山地质环境与地貌景观得到有效治理，有利于构筑和谐社会，有利于资源与环境的协调发展，可以缓解地方政府、矿山企业与当地居民的关系，达到互惠互利、携手并进、共同繁荣的社会效应，社会意义深远。通过有效地防御不稳定边坡、水土流失等地质灾害，保护附近居民、生命财产安全，为当地居民创造良好的生存环境，也为保持社会稳定和创造平安和谐社会提供了良好保证。（满分10   ，得分  9 ）

生态效益：通过对矿山地质环境的恢复治理，将会使治理区生态环境大大改善，为治理区及周边生态环境的安全提供重要保障。植物可以滞尘、吸收有害有毒物质，起到净化空气的作用，且植物的根系能够增加土壤的贮水能力，从而减少治理区的水土流失；通过恢复耕地、植树造林，优化治理区气候条件，改善治理区地貌景观，改变了治理区脏乱差的落后面貌，美化了矿山地质环境。（满分10    ，得分10   ）

可持续性：本项目属于政府投入的公益性项目，本项目资金投入符合市级财政能力范畴，未来能够带动市级生态效益持续提升，为我市的生态环境提升建设带来持续性影响，能够提升市民幸福感和高品质投资环境。（满分10   ，得分10   ）

# 五、主要经验及做法

为确保专款专用，提高项目实施效能，自然资源和规划局严格履行项目的合同、审批手续，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政专项资金使用效益，提高项目管理水平。

建议大力做好矿山生态环境修复治理的宣传工作，让治理区群众认识到生态环境修复的重要性，密切配合政府开展治理工作，贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，让治理区内人民的生产、生活环境得到改善，保障经济可持续发展，对提高人民的生产、生活水平，具有重要的现实意义，达到社会效益、环境效益和经济效益三者的统一。

附件：

《冀财资环【2020】80号责任主体灭失矿山迹地综合治理项目支出绩效自评表》

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 冀财资环【2020】80号责任主体灭失矿山迹地综合治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 遵化市自然资源和规划局 |  |  |  | 实施单位 | 遵化市自然资源和规划局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 116.54万元 | 116.54万元 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 116.54万元 | 116.54万元 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | —— |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在规定的经费预算下，分清经费渠道，划清资金界限，统筹兼顾保证重点，坚持厉行节约，充分保障全局的正常高效运作 |  |  |  |  |  | 实施情况良好，项目社会效益基本实现，服务对象整体满意度较高。评价等级为优。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 工程合同额 |  | 116.54万 |  | 116.54万 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 合格率 |  | 100% |  | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程工期 |  | 100% |  | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 当地群众满意 |  | 满意 |  | 基本满意 | 15 | 14 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 消除白茬山 |  | 100%% |  | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善当地生态环境 |  | 改善 |  | 改善 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目民众满意度 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |